**Diseñar la vista con la funcionalidad para el registrador**.

**Como** Desarrollador

**Quiero** crear una vista inicial para dar la bienvenida al cliente

**Estimado:** 2 puntos.

**Puntos realizados**: 2

**Tiempo de realización:** 1 hora

**Nivel de velocidad:** optimo

**Gráfico de velocidad:**

**Crear tabla con productos**

**Como** Desarrollador

**Quiero** crear la tabla con productos para consultar sus datos

**Prioridad:** Alta.

**Estimado:** 2 puntos.

**Puntos realizados:** 2

**Tiempo de realización:** 2 hora

**Nivel de velocidad:** aceptable

**Gráfico de velocidad:**

**Crear lógica de persistencia**

**Como** Desarrollador

**Quiero** crear las clases necesarias para poder traer productos de la base de datos

**Prioridad:** Alta.

**Estimado:** 3 puntos.

**Puntos realizados:** 3

**Tiempo de realización:** 1.5 hora

**Nivel de velocidad:** optimo

**Gráfico de velocidad:**